**График плановых отключений теплоносителя на нужды ГВС потребителей ООО «Нижновтеплоэнерго» в 2019 году.**

Отключение горячего водоснабжения в летний период связано с выполнением профилактического ремонта оборудования котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей в рамках обязательных подготовительных мероприятий к отопительному сезону 2019-2020 г.г.

Отключение горячего водоснабжения в Нижнем Новгороде будет проводиться в соответствии с графиками останова на профилактический ремонт котельных и тепловых пунктов, утверждаемыми администрацией города.

Требованиями действующей нормативной документации (СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения») предусматривается отключение горячего водоснабжения для проведения профилактических работ на срок не более 14 суток.

**Перечень потребителей ООО «Нижновтеплоэнерго» у которых будет**

**прекращена подача теплоносителя на нужды горячего**

**водоснабжения во время проведения профилактических ремонтов:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Сроки проведения отключений  (число, месяц, год) | Вид проводимых работ | Перечень объектов потребителей, попадающих под ограничение или прекращение подачи теплоносителя на нужды ГВС вследствие проведения плановых ремонтов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **котельная СПК ул. Родионова, 194 Б** | 01.07.2019 - 02.07.2019 | Предремонтные гидравлические испытания | **ЦТП - 118 ул. Касьянова, 2 А;**  **ЦТП - 121 ул.Лопатина, 2 Б;**  **ЦТП - 132 ул.Верхне-Печерская, 5 В;**  **ЦТП - 140 ул. Казанское шоссе, 17 А;**  **ЦТП - 143 ул.Казанское шоссе, 4 А;**  **ЦТП - 144 ул.Лопатина, 14 А;**  **ЦТП - 145 ул.Родионова, 182 А;**  **ЦТП - 149 ул.Верхне-Печерская, 9/2;**  **ЦТП - 154 ул.Бринского, 3 Б.**  **Жилые дома:**  ул. Родионова, 167/1, 192/3, 192/4, 192/5, 188в;  ул. Богдановича, 2/1, 2/27, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 20;  ул. Лопатина, 8, 12/1, 12/2;  ул. Казанское шоссе, 2/1;  ул. Касьянова, 15, 15/1.  **Образование:**  МДОУ дет.сад № 39 - ул. Богдановича, 6/2;  ФГКОУ Институт ФСБ России - ул. Казанское шоссе, 2  НГМА – ул. Родионова, 190 А;  ФГАОУ ВПО «НИУ «ВШЭ» ул. Родионова, 136. |
| 08.07.2019 - 17.07.2019 | Профилактический ремонт |
| 12.08.2019 - 13.08.2019 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **Котельная ул.Деловая, 14** | 13.06.2019 - 14.06.2019 | Предремонтные гидравлические испытания | **ЦТП-170 ул. Родионова, 197/4;**  **ЦТП-169 ул. Деловая, 22/5;**  **ЦТП-129 ул. Фруктовая, 4;**  **ЦТП-128 ул. Усилова, 1 А.**  **Жилые дома:**  ул. Родионова, 25, 27, 29, 39, 43, 45, 165, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6,165/8, 165/9, 165/10, 165/11, 165/12, 167/2, 167/3, 167/5;  ул. Казанская набережная, 5;  ул. Хохлова, 1, 5, 15, 21;  ул. Деловая, 9/1, 9/2.  Прочие:  ООО «УК «СПЕКТР» - ул. Родионова, 165/13;  ФОК - ул.Родионова, 167/4;  ОВО УВД - ул. Родионова, 47 |
| 13.06.2019 - 22.06.2019 | Профилактический ремонт |
| 05.08.2019 - 06.08.2019 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ЦТП - 118 ул. Касьянова, 2 А** | 01.07.2019 - 02.07.2019 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. Касьянова, 2, 4, 4/1;  ул. Лопатина, 3, 3/1, 3/2, 3/3;  ул. Казанское шоссе, 7, 9.  **Образование:**  МДОУ дет.сад № 469- ул. Лопатина, 3/4.  **Здравоохранение:**  МЛПУ "Городская поликлиника № 7" - ул. В.Печерская,6 |
| 08.07.2019 - 17.07.2019 | Профилактический ремонт |
| 12.08.2019 - 13.08.2019 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП - 121 ул. Лопатина, 2 Б** | 01.07.2019 - 02.07.2019 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. Бринского, 1, 1/1, 1/2,2/1, 2/2, 2/3;  ул. В.Печерская, 2, 2/1, 4, 4/1;  ул. Казанское шоссе, 1, 3, 3а, 5;  ул. Лопатина, 2, 2/1  **Образование:**  МДОУ дет.сад № 447 - ул. Бринского, 2/4;  МДОУ дет.сад № 33- Казанское шоссе, 3б;  МОУ СОШ № 7 - ул. В. Печерская, 4а.  **Здравоохранение:**  ООО "Медицинский центр" - ул. Бринского, 2а;  МЛПУ "Детская городская поликлиника № 22" - Лопатина,2. |
| 08.07.2019 - 17.07.2019 | Профилактический ремонт |
| 12.08.2019 - 13.08.2019 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП - 132 ул.Верхне-Печерская, 5 В** | 01.07.2019 - 02.07.2019 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. В.Печерская, 5;  ул. Касьянова, 6, 8, 8а, 10, 12;  ул. Лопатина, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13  **Образование:**  МДОУ дет.сад № 459 - ул. Лопатина, 7а;  МДОУ дет.сад № 67 - ул. Касьянова, 6а;  МОУ СОШ № 22 - ул. В.Печерская, 5/1;  МОУ ДОД "Детская школа искусств № 10" - ул. Лопатина, 5б. |
| 08.07.2019 - 17.07.2019 | Профилактический ремонт |
| 12.08.2019 - 13.08.2019 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП - 140 ул. Казанское шоссе,**  **17 А** | 01.07.2019 - 02.07.2019 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. Богдановича, 1, 1/1, 1/2, 7, 7/1, 7/2;  ул. В.Печерская, 8, 8/1, 8/2, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1;  ул. Казанское шоссе, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 21, 21/1, 23, 23/1, 23/2;  ул. Касьянова, 1, 5, 5/1, 5а, 5б, 7.  **Образование:**  МОУ СОШ № 103 - ул. В.Печерская, 10. |
| 08.07.2019 - 17.07.2019 | Профилактический ремонт |
| 12.08.2019 - 13.08.2019 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП - 143 ул.Казанское шоссе, 4 А** | 01.07.2019 - 02.07.2019 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. Казанское шоссе, 4, 4/1, 4/2, 4/3 |
| 08.07.2019 - 17.07.2019 | Профилактический ремонт |
| 12.08.2019 - 13.08.2019 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП - 144 ул.Лопатина,**  **14 А** | 01.07.2019 - 02.07.2019 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. Бринского, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6;  ул. Лопатина, 14, 14/1.  **Образование:**  МДОУ дет.сад № 439 - ул. Бринского, 5а |
| 08.07.2019 - 17.07.2019 | Профилактический ремонт |
| 12.08.2019 - 13.08.2019 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ЦТП - 149 ул.Верхне-Печерская, 9/2** | 01.07.2019 - 02.07.2019 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. В.Печерская, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1, 9а, 11/1, 13/1, 15/1;  ул. Н.Печерская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17.  **Образование:**  МДОУ дет.сад № 58 - Н.Печерская, 16 |
| 08.07.2019 - 17.07.2019 | Профилактический ремонт |
| 12.08.2019 - 13.08.2019 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП - 154 ул.Бринского, 3 Б** | 01.07.2019 - 02.07.2019 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. Бринского, 3;  ул. В.Печерская, 1, 1/1, 3;  ул. Лопатина, 6, 10, 10/1.  **Образование:**  НОУ СЧШ им. С.В. Михалкова - ул. Бринского, 4а;  МОУ СОШ № 42 - ул. В.Печерская, 3а |
| 08.07.2019 - 17.07.2019 | Профилактический ремонт |
| 12.08.2019 - 13.08.2019 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП - 145 ул.Родионова,**  **182 А** | 01.07.2019 - 02.07.2019 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. Родионова, 180, 182, 184 |
| 08.07.2019 - 17.07.2019 | Профилактический ремонт |
| 12.08.2019 - 13.08.2019 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП-170 ул. Родионова, 197/4** | 13.06.2019 - 14.06.2019 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. Родионова, 189/24 (лот 1), 189/24 (лот 2), 191 (лот 6), 191 (лот 7), 193, 193/1, 193/2, 195/1, 195/2, 195 (лот 12), 195 (лот 12), 195 (лот 13), 197, 197/1, 197/2, 197/3,199, 199/1, 199/2.  ул. Деловая, 22/2, 24, 24/1, 24/2.  **Образование:**  МДОУ дет.сад № 5 - ул.Родионова, 199 к.1  **Прочее:**  ООО "Олимп" - ул.Родионова, 193/1 |
| 13.06.2019 - 22.06.2019 | Профилактический ремонт |
| 05.08.2019 - 06.08.2019 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП-169 ул.Деловая, 22/5** | 13.06.2019 - 14.06.2019 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. Родионова, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7;  ул. Деловая, 20, 22/1.  **Образование:**  МОУ СОШ № 102 - ул. Родионова, 201  **Прочее:**  ООО «Терра Олимпия» - ул.Родионова, 201 |
| 13.06.2019 - 22.06.2019 | Профилактический ремонт |
| 05.08.2019 - 06.08.2019 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП-128 ул.Усилова, 1 А** | 13.06.2019 - 14.06.2019 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**  ул. Усилова, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 3/2, 3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.  **Образование:**  МДОУ дет.сад № 477 - ул. Усилова, 8А |
| 13.06.2019 - 22.06.2019 | Профилактический ремонт |
| 05.08.2019 - 06.08.2019 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ЦТП-129 ул.Фруктовая, 4** | 13.06.2019 - 14.06.2019 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**  Ул. Родионова, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4  Ул. Фруктовая, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 9/3  **Образование:**  МДОУ СОШ № 35 - ул. Фруктовая, 8;  МДОУ дет.сад № 432 - ул. Фруктовая, 9 А;  МДОУ дет.сад № 445 - ул. Фруктовая, 11  **Прочее:**  ГУ МЧС России по Ниж. обл. - ул. Фруктова, 6;  МУЗ "Молочная кухня" - ул. Родионова, 17/4. |
| 13.06.2019 - 22.06.2019 | Профилактический ремонт |
| 05.08.2019 - 06.08.2019 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |